## Slide 1: SE: Sprint Review 1
Gruppe: Auron (PO), Dennis (TE), Simon (Dev)
Projekt: Jump‘N‘Run

## Slide 2: Unser Backlog

## Slide 3: Der heutige Fortschritt

## Slide 4: Alter Stand (Was war vorher?)
    - Backlogitems
    Definition of Done

## Slide 5: Neuer Stand (Was ist jetzt?)
- Verbinden der Startseite und des Spiels
- Git Push/Commit
- Neues Backlogitem: Phaser (für Rendering)

## Slide 6: Was lief gut?
- Visual Studio Code (+Erweiterungen) vorhanden
- Aufteilung BLI
- Absprache

## Slide 7: Was lief schlecht?
- Verplant mit Backlogitems & Aufwand
- Abhängigkeiten nicht vollständig durchdacht
- Wenig Tests, da schwierig umzusetzen (eher BDD)
- Verzicht Unity, da ungeeignet
    Schnelles Wechseln auf Webseite statt App

## Slide 8: Quality Assessment
- DoD beachtet