## Slide 1: SE: Sprint Review 4
Gruppe: Auron (PO), Dennis (TE), Simon (Dev)
Projekt: Jump‘N‘Run

## Slide 2: Unser Backlog

## Slide 3: Der heutige Fortschritt

## Slide 4: Alter Stand (Was war vorher?)
    Startseite mit Start-Button
    Spieleseite mit
        Charakter (-bewegung)
        Hintergrund

## Slide 5: Neuer Stand (Was ist jetzt?)
- Kameraführung
- Unendliches Hintergrundbild
- Nutzt Höhe und Breite vom verwendeten Browser
- Zufällige Plattformgenerierung
- Highscorelogik
- (Anzeige von Koordinaten für Tests)

## Slide 6: Was lief gut?
- Umgang mit Phaser gestiegen
- Aufteilung BLI
- Absprache

## Slide 7: Was lief schlecht?
- Installation von Mocha
- Leicht verplant mit Backlogitems & Aufwand
- Letzter Sprint -> Projekt nicht fertiggestellt worden

## Slide 8: Fazit des Projektes
positiv
- gute Übung für die Berufspraxis
- Erfahrung mit Phaser
negativ
- nicht abgeschlossen