## Slide 1: SE: Sprint Review 2
Gruppe: Auron (Dev), Dennis (PO), Simon (te)
Projekt: Jump‘N‘Run

## Slide 2: Unser Backlog

## Slide 3: Der heutige Fortschritt

## Slide 4: Alter Stand (Was war vorher?)
    Zwei Seiten mit Buttons ohne Funktion
    Unfertige Backlog Items aus dem ersten Sprint

## Slide 5: Neuer Stand (Was ist jetzt?)
- Verbinden der Startseite und des Spiels
- Phaser (Engine) wurde eingebunden
- Charakter wurde erstellt
- Gravitation wurde hinzugefügt
- Git Push/Commit

## Slide 6: Was lief gut?
- Aufteilung & Übernehmen BLI
- Kommunikation
- Teamarbeit & Unterstützung

## Slide 7: Was lief schlecht?
- Probleme beim Klonen und Mergen auf GitHub
- Verplant mit Backlogitems & Aufwand
- Wenig Tests

## Slide 8: Quality Assessment
- DoD beachtet